|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rol | Característica / Funcionalidad | Resultado | Ayudas | ESTADO | Entrega |
| EXCOM GENERAL | Creación de la simulación | Visualización de todas las tareas de los grupos | • Repositorio de plantillas de documentos • Repositorio de imágenes para adjuntar mensajes • Planificador de tareas con estados para cada grupo.  Sistema de comunicación desde la plataforma para integrantes de la simulación | Terminado | 2021-01-08 |
| Descripción del evento , objetivos | Visualización de los guiones del cada grupo | Terminado | 2021-01-08 |
| Creación de línea de tiempo real y simulada |  | Terminado | 2021-01-08 |
| Revisión de respuestas de mensajes de los injects de cada grupo |  | Pendiente | 2021-01-08 |
| Mensajería interna cambio de librería con Ajax | enviar y recibir mensajes entre grupos o usuarios | Pendiente | 2021-01-14 |
|  | Creación de grupos | Creación de grupos y asignas usuario excom-grupo | Terminado | 2021-01-08 |
|  |  |  |  |  |
| EXCOM-GRUPO | Crear tareas para su grupo | visualización de tareas de otros grupos para tareas dependientes | Pendiente | 2021-01-08 |
| Crear guion del grupo | Administrar el guion seguimiento, play, stop y ejecución de mensajes | Pendiente | 2021-01-08 |
| Crear subgrupos | Visualización de respuesta y evaluación en la línea de tiempo de ejecución del guion | Pendiente | 2021-01-08 |
| Administración de usuarios del grupo |  | Pendiente | 2021-01-08 |
| Creación actores simulado para mensajes |  | Pendiente | 2021-01-08 |
|  |  |  |  |  |
| USUARIO LIDER | Coordinación de las tarea del grupo | Visualización del estado actual de la línea de tiempo | Terminado | 2021-01-08 |
| Manejo de mensajería | Repartir tareas para los integrantes del grupo | Terminado | 2021-01-08 |
|  |  | Revisión de la ejecución de las tareas propuestas |  | 2021-01-08 |
|  |  | cambio de estado de tareas propuestas |  |  |
|  |  |  |  |  |
| USUARIO | Creación de respuestas para tareas | Visualización del estado actual de la línea de tiempo | Terminado | 2021-01-08 |
| Badge de notificaciones de llegadas de mensajes y canales | Creación de tareas, revisión y corrección de tareas |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| OTROS | Manejo de imágenes desde biblioteca | Modulo de carga de imágenes como biblioteca | Carga de las imágenes y archivos administrados | PENDIENTE | 2021-01-14 |
|  |  | Uso de los canales para y del modulo de tareas de las imágenes en biblioteca | Agregar a los canales la opción de carga de imágenes desde la biblioteca {periódico, correo y tareas} | PENDIENTE | 2021-01-17 |
| Cargar y reproducción de audios | Carga y reproducción de audio en el canal de teléfono |  | PENDIENTE | 2021-01-17 |
|  |  |  |  |  |  |